Apstiprināts

iepirkumu komisijas sēdē

2018.gada 14. novembrī

Iepirkuma

Nolikums

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs – RTK 2018/26

- Pasūtītājs un kontaktinformācija:

| Nosaukums: | Profesionālās izglītības kompetences centrs |
| --- | --- |
|  | Rīgas Tehniskā koledža |
| Reģistrācijas Nr.: | LV 90000022223 |
| Adrese: | Braslas iela 16 Rīga LV-1084 |
| Tālrunis: | 67081400 |
| Fakss: | 67561026 |
| Banka: | Valsts kase |
| Kods: | TRELLV22 |
| Konts: | LV28TREL2150238011000 |
| Kontaktpersona | direktora vietnieks Staņislavs Sipčenko |
|  | stanislavs.sipcenko@rtk.lv. |

- Iepirkuma iepirkumu organizē iepirkumu komisija, kas apstiprināta ar Rīgas tehniskās koledžas direktora 2010.gada 12.jūlijā rīkojumu Nr1-07/89

- Iepirkuma vērtēšanas kritērijs – Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu.

    - INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

- Iepirkuma priekšmets – PIKC Rīgas Tehniskās koledžas laboratorijas korpusa 5. stāva gaiteņa remonts (turpmāk tekstā Pasūtījums), CPV kods: 45453100-8

- Būvdarbu izpildes maksimālais termiņš ir 2(divi) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

- Būvdarbu paredzamais uzsākšanas termiņš 5(piecu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas.

- Tehniskā specifikācija un Tehniskā projekta dokumentācija satur pilnīgu informāciju piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu izpildei. Ja rodas šaubas par Pasūtītāja izsniegtās tehniskās dokumentācijas atbilstību faktiskajiem apstākļiem, Pretendents iesniedz informācijas pieprasījumu Nolikumā un Specifikācijā norādītajā kārtībā un termiņos. Ja Iepirkuma komisija ir veikusi izmaiņas tehniskajās specifikācijās, par to informējot noteiktajā kārtībā, bet Pretendents nav ievērojis norādījumus, Pretendenta tehniskais piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu Nolikumam.

- Nolikumam pievienotā Tehniskā specifikācija un tās pielikumi, Pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai Pretendents, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka piedāvājumā (tāmēs) ir iekļāvis pilnīgi visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai Nolikumā paredzēto darbu izpildei pienācīgā kvalitātē un apjomā.

3. 	INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM

- Iepirkumā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēti komersanti, kuri ir iesnieguši šajā Nolikumā un specifikācijā noteiktos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

- Pretendentam ir tiesības piedalīties iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkuma likuma 9. panta 8. daļas noteikumi.

  - CITA INFORMĀCIJA

- Pasūtītājs un Pretendents savus iesniegumus, lūgumus, informācijas pieprasījumus un citus sūtījumus otrai pusei iesniedz rakstveidā, pieprasījumus nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi otras puses faktiskajā atrašanās vietā. Kā pierādījums par sūtījuma iesniegšanu otrai pusei kalpos adresāta pārstāvja paraksts uz apliecinājuma par pasta sūtījuma saņemšanu vai saņēmēja izdarīta atzīme uz iesniegtā dokumenta otra eksemplāra. Vienlaicīgi ar pieprasījuma nosūtīšanu pa pastu, pieprasījums otrai pusei nosūtāms arī pa faksu.

- Publisko iepirkumu komisija pēc iespējamā Pretendenta rakstiska pieprasījuma rakstiski sniedz papildu informāciju par Nolikumu un iepirkuma priekšmetu ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja pieprasījums iesniegts laikus un kārtībā, kāda noteikta Nolikuma 4.1 punktā, Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un Publisko iepirkumu komisijas atbildes uz tiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā.

  - Pasūtītājs nodrošina, lai Pretendenta piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

  - Laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz tā atvēršanai Pasūtītajam un Komisijai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību, piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājam un Komisijas locekļiem aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu pretendentam neatdod.

  - Katrs Pretendents kā galvenais uzņēmējs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu ar vienu piedāvājuma variantu.

  - Pasūtītājs 2018.gada 20. novembrī, plkst.10.00 visām ieinteresētajām personām vienlaicīgi organizē Objekta apsekošanas sapulci. Tikšanās notiks Rīgā, Braslas ielā 16. Ieinteresētajām personām par savu piedalīšanos Objekta apskatē iepriekš jāinformē Pasūtītāja kontaktpersona. Objekta apsekošanas sapulces dalībnieki tiks reģistrēti.. Kontaktpersona Staņislavs Sipčenko tel. 29258711, e-pasts:  stanislavs.sipcenko@rtk.lv

  - Ja pretendents nebūs piedalījies nolikuma 4.7.punktā minētajā objekta apsekošanas sapulcē, tam ir tiesības veikt objekta apsekošanu citā, iepriekš ar Pasūtītāju saskaņotā laikā.

          - NOLIKUMA GROZĪJUMI

    - Pasūtītājs nevar izdarīt grozījumus iepirkuma nolikumā.

    - Gadījumā, ja iepirkuma gaitā tiek konstatēts ka iepirkuma nolikumā nepieciešami grozījumi, procedūra tiek pārtraukta un izsludināts jauns iepirkums..

      - PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅŠ

- Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs tā iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, termiņu skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. Pretendents savam piedāvājumam var noteikt ilgāku derīguma termiņu.

- Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikumā noteiktajā termiņā – 6.1.punkts, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Pretendents savu atbildi Pasūtītājam paziņo rakstiski.

7. PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

    - Kopā ar piedāvājumu iesniedzams piedāvājuma nodrošinājums, piestādot kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības polisi EUR 700(septiņi simti),- apmērā, kas sastāda 1 % (vienu procentu)  no paredzamās līgumcenas

    - Piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, tiks atzīts par neatbilstošu šī nolikuma prasībām un netiks tālāk vērtēts, izslēdzot pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

      - līdz iepirkuma nolikumā  minētajam piedāvājuma derīguma termiņam, kas noteikts, sākot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents un galvotājs;

      - Ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu iepirkuma procedūrā, — līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu . Līguma nodrošinājums ir pasūtītāja un iepirkumā izraudzītā pretendenta noslēgtajā līgumā paredzētais saistību pastiprinājums;

      - Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

    - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

      - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

      - izraudzītais pretendents nav iesniedzis pasūtītājam līguma nodrošinājumu saskaņā ar līguma noteikumiem;

      - Izraudzītais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

    - Pēc piedāvājuma nodrošinājuma termiņa beigām vai iepirkuma līguma spēkā stāšanās piedāvājuma nodrošinājumu atgriež Pretendentam.

    - Pretendentam ir jābūt spējīgam nodrošināt kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju kā līguma izpildes nodrošinājumu 5% (pieci procenti) apmērā no piedāvātās iepirkuma līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa.

        - PRETENDENTU ATLASES NOSACĪJUMI

  - Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā

- Iepirkumā var piedalīties Pretendenti neatkarīgi no to reģistrēšanas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri atbilst Nolikumā noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem.

- Pretendents apstiprina, ka uz Pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9. panta 8.daļā  noteiktie izslēgšanas gadījumi.

- Pretendents un tā apakšuzņēmēji ir reģistrēti likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

- Pretendentam ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas izdota būvkomersanta reģistrācijas apliecība vai atbilstošs līdzīgas nozares institūcijas citā valstī, kurā Pretendents reģistrēts, izdots dokuments. Pretendenta piesaistītājiem apakšuzņēmējiem ir jābūt Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas izdotai būvkomersanta reģistrācijas apliecībai vai līdzīgas nozares institūcijas citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, līdzvērtīgas nozīmes dokumentam, izņemot tos apakšuzņēmējus, kas veic darbus, kurus drīkst veikt uzņēmums, kuram pēc vispārpieņemtās prakses nav nepieciešams būt reģistrētam būvkomersantu reģistrā.

Šī Nolikuma 8.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz Pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.

8.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt būvdarbus

- Pretendentam ir šāda pieredze:

      - Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divas) līdzīga apjoma darbus publiskā būvē, no kurām darbu tāme sastāda ne mazāk, kā 70 000,00(septiņdesmit tūkstoši) EUR.

    - Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēti un pieredzējuši speciālisti, turklāt Pretendentam līguma izpildē jānodrošina:

      - būvdarbu vadītājs ar spēkā esošu  būvprakses sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir vadījis būvdarbus vismaz 2 (divu) līdzīga apjoma darbus publiskā ēkā, no kurām darbu tāme sastāda ne mazāk, kā 70 000,00(septiņdesmit tūkstoši) EUR .

- Pretendentam jānodrošina būvdarbu izpildei nepieciešamā tehnika, ražošanas iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums.

- Pretendentam jānodrošina izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ne īsāks kā 36 (trīsdesmit seši) kalendārie mēneši, termiņu skaitot no objekta nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā.

    - PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

- Piedāvājumus iepirkumu procedūrai pretendentu pārstāvji personīgi vai pa pastu iesniedz Profesionālās izglītības  kompetences centra  „Rīgas  Tehniskā koledža” administratīvā korpusa 1. stāvā, 102. kabinetā, Braslas ielā 16, Rīgā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.30 līdz 2017. gada 29. novembrim plkst. 9:00.

- Saņemot piedāvājumus, Komisijas norīkota persona reģistrē tos iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda Pretendenta nosaukumu, tā adresi, kontaktpersonu, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

- Piedāvājumus, kas nav iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam.

- Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas Pretendents. Piedāvājumi, kas tiks saņemti arī pa pastu pēc noteiktā termiņa, netiks pieņemti.

- Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi pie Pasūtītāja un apmainot vai paņemot atpakaļ iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

9.2 	Piedāvājuma noformēšana

      - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

    - Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

        - norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu;

        - pretendenta (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

        - apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu;

Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma iepirkumā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

  - pretendenta paraksttiesīga amatpersona;

  - pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs ievērojot šī punkta „a)” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība);

  - visi personu apvienības dalībnieki ievērojot šī punkta „a)” un „b)” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība);

  - pretendenta  pilnvarota persona.

- Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot 9.2.5. punkta „a)”, „b)” un „d)” apakšpunktā noteikto.

- Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

  - Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;

  - Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru;

  - pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru;

  - pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru;

  - atzīmi Piedāvājums atklātam iepirkumam „PIKC Rīgas Tehniskās koledžas laboratorijas korpusa 5. stāva gaiteņa remonts” , Identifikācijas Nr.RTK 2018/26

  - atzīmi „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

- Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

  - atzīmi „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJAS”;

  - pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru

  - atzīmi Piedāvājums atklātam iepirkumam „PIKC Rīgas Tehniskās koledžas laboratorijas korpusa 5. stāva gaiteņa remonts”, Identifikācijas Nr.RTK 2018/26

  - atzīmi „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

- Iesniegtie piedāvājumi Pretendentiem netiek atgriezti

- Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja piedāvājums ir cauršūts.

  - IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

- Pretendenta atlases dokumenti:

- Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Pieteikuma veidlapai (3.pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikums dalībai iepirkumā jāparaksta visām dalībnieku pilnvarotām personām, kas ietilpst personu grupā. Pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības parakstīt pieteikumu Pretendenta (personu grupā ietilpstošās personas) vārdā.

- Pretendenta veikto objektu saraksts (4.pielikums), kas apliecina Nolikuma 8.2.1. punkta prasību izpildi.

- Informācija par Būvdarbu izpildē iesaistīto speciālistu (5.pielikums) saskaņā ar Nolikuma 8.2.2. 1.punkta prasībām;

- Apliecinājums, ka pretendents noslēgs līgumu par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un nogādāšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā vai attiecīgā līguma kopija.

- Kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas polise (apliecinājums) saskaņā ar nolikuma 7.1.  punkta prasībām.

- Ja pretendents, ar kuru Pasūtītājs pieņēmis lēmumu slēgt iepirkuma līgumu, ir personu apvienība, pretendentam ir pienākums 10 dienu laikā no brīža, kad iepirkuma rezultāts normatīvajos aktos neteiktajā kārtībā kļuvis neapstrīdams, reģistrēt Pilnsabiedrību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

  - Finanšu piedāvājuma dokumenti

    - Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo saskaņā ar MK noteikumiem Nr.330 „Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 Būvizmaksu noteikšanas kārtība" un atbilstoši noteikumu pielikumā noteiktām tāmju formām. Aprēķinos iekļaujami pilnīgi visi Tehniskajā projektā un Tehniskajā specifikācijā paredzētie Darbu apjomi un izmaksas. Tāmes ar parakstu ir jāapstiprina personai, kurai ir izsniegts būvprakses sertifikāts Būvniecības likuma 8.pantā noteiktajā kārtībā.

    - Finanšu  piedāvājumā  cenas  norāda  eiro  (EUR)  ar  un  bez  PVN (5.pielikums).

    - Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina visa būvniecības darbu kompleksa izpildi, tajā skaitā:

10.2.3.1. piegādes un pakalpojumu līgumcenu, kas nepieciešama šī iepirkuma rezultātā noslēgtā būvdarbu līguma izpildei;

10.2.3.2. darba veikšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu, darbu nodošanai nepieciešamo pārbaužu, ekspertu un kontrolējošo institūciju atzinumu saņemšanas izmaksas;

10.2.3.3. Visu ar pamatdarbiem saistīto darbu, tai skaitā, materiālu un atkritumu transporta izmaksas;

10.2.3.4. visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu, tai skaitā, visi nodokļi, maksa par energoresursiem un komunālajiem pakalpojumiem, laukuma uzturēšanas kārtībā izmaksas, būvgružu novākšanas un utilizācijas izmaksas, būvobjekta, savu materiālu un tehnikas apsardzes u.c. izmaksas;

10.2.3.5. apdrošināšanas izdevumi;

10.2.3.6. tehniskajā specifikācijā paredzēto papildus uzdevumi izpildes izmaksas.

    - Pretendenta piedāvātās tāmes katras pozīcijas vienības cenas vērtība ir nemainīga visā līguma izpildes laikā. Veicot būvizmaksu aprēķinu Pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka būvizmaksu aprēķinā tiek iekļauti pilnībā visi tehniskajā projektā paredzētie darbu apjomi, aprēķinam izmantojot ne tikai darbu apjoma sarakstu, bet visu tehniskā projekta dokumentāciju kopumā.

- LĪGUMA PARAKSTĪŠANA

  - Starp atklāta iepirkuma uzvarētāju un Pasūtītāju tiks noslēgts Iepirkuma līgums atbilstoši iepirkuma priekšmetam. Pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem paredzētajam finansējumam uz tādiem noteikumiem, kādi noteikti pievienotajā līguma projektā. (3. Pielikums)

- PIELIKUMI

1.pielikums Darbu apjomi

2.pielikums  Telpu plāns

3.pielikums – Pretendenta piedāvājums;

4. pielikums – Pretendenta veikto objektu saraksts;

5. pielikums – Informācija par Būvdarbu izpildē iesaistīto speciālistu;

9.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksta forma;

Pielikums Nr.3

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

| - Informācija par pretendentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |

Ar šo mēs apliecinām savu dalību atklātā iepirkumā  projekta „PIKC Rīgas Tehniskās koledžas laboratorijas korpusa 5. stāva gaiteņa remonts“: Identifikācijas Nr.RTK 2018/26

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un piekrītam visiem iepirkuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ja mēs tiksim noteikti par iepirkuma uzvarētāju, mēs apņemamies veikt būvdarbus un pabeigt tos līdz 20__.gada ___.__________________.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ___ dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, t.i., līdz 20__.gada ___. ______________ ieskaitot.

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

Mēs piedāvājam veikt būvdarbus saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām par summu:

kopējā piedāvājuma cena EUR ar PVN vārdos un skaitļos

tajā skaitā:

piedāvājuma cena EUR bez PVN vārdos un skaitļos

PVN 21% vārdos un skaitļos

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds |  |
| Pilnvarotās personas amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Z.v.

Pielikums Nr.4 Pretendenta veikto objektu saraksts

Pretendenta veikto objektu saraksts

| Nr. p. k. | Būvdarbu veikšanas gads | Veikto darbu īss apraksts, objekta adrese | Būves veids (kods) | Būvdarbu apjoms, eur | Pasūtītāja un tā atbildīgās kontaktpers., tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds |  |
| Pilnvarotās personas amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Z.v.

Pielikums Nr.5.

Informācija par Būvdarbu izpildē iesaistīto speciālistu

________________________________, reģ.Nr.________________________

pretendenta nosaukums				reģistrācijas numurs

| Speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Statuss (pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs (norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Atbildīgais būvdarbu vadītājs |  |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds |  |
| Pilnvarotās personas amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Z.v.

Pielikums Nr.10. Objekta apsekošanas lapas forma

Objekta apsekošanas lapa

____________________________________________________

(uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

| Iepirkuma nosaukums | Objekta apsekošanas vieta | Objekta apsekojuma datums | Pasūtītāja pārstāvis (Vārds, Uzvārds) | Pasūtītāja pārstāvja paraksts | Pretendenta pārstāvis (Vārds, Uzvārds) | Pretendenta pārstāvja paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pielikums Nr.12. Darbu veikšanas projekts

DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS

<pasūtītāja nosaukums>

reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, adrese: <adrese>

Būvdarbu garantijas termiņš <termiņš mēnešos>

Būvdarbu izpildes laiks <laiks mēnešos>

Darba veikšanas projekta sastāvs:

  - Darba veikšanas kalendāra grafiks pa nedēļām

  - Būvdarbu garantijas laiks mēnešos

  - Paskaidrojuma raksts ar sekojošiem kritērijiem:

| Nr. p.k. | Kritērijs | Apraksts |
| --- | --- | --- |
| 1. | Enerģijas patēriņš |  |
| 1.1. | Noteiktas prasības enerģijas ekonomijai būvdarbu laikā |  |
| 1.2. | Noteikta prasība ēkas nožūšanu pēc apdares darbiem nodrošināt bez apkures |  |
| 1.3. | Noteikta prasība savlaicīgi veikt ēkas gaiscaurlaidības testu |  |
| 2. | Būvniecības un apdares materiālu pielietojums Norādīti izslēdzamie un kaitīgie materiāli, pārraudzības un kontroles pasākumi |  |
| 3. | Ūdens resursu lietošana Noteiktas prasības ūdens ekonomijai būvdarbu laikā |  |
| 4. | Piesārņojuma kontrole |  |
| 4.1. | Trokšņu līmenis objektā Apraksts atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, nodrošinot pēc iespējas zemāku trokšņu līmeni objektā. |  |
| 4.2. | Noteiktas prasības putekļu ierobežošanai; |  |
| 5. | Materiālu plūsmas apraksts jānorāda kā plāno nodrošināt nepārtrauktu materiālu plūsmu objektā, kur tiks uzglabāti materiāli radot pēc iespējas mazāku kaitējumu apkārtējai videi un nodrošinot racionālus resursu izmantošanu. |  |
| 6. | Transports Noteiktas prasības būvmateriālu transportam |  |
| 7. | Atkritumu saimniecība: Noteiktas prasības būvlaukuma atkritumu pārvaldībai |  |
| 8. | Ēkas un būvdarbu pārvaldība: |  |
| 8.1. | Noteiktas prasības Būvuzņēmuma Vides un Sociālo prasību izpildei |  |
| 8.2. | Noteiktas prasības Būvuzņēmuma darbinieku apmācībai par enerģiju taupošiem būvdarbiem |  |
| 8.3. | Noteiktas prasības būvlaukuma Noteiktas prasības būvniecības termiņu optimizācijai, t.sk. darbu saskaņošana ar darbinieku vai iemītnieku uzturēšanos ēkā, un termiņu atbilstība klimatiskajiem apstākļiem ietekmes uz vidi samazināšanai; |  |
| 8.4. | Noteikta prasība nodrošināt nepārtrauktu un racionālu materiālu plūsmu un uzglabāšanu objektā, samazinot kaitējumu videi |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds |  |
| Pilnvarotās personas amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Z.v.

Ja speciālists nav pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs un speciālistam nav tiesisku attiecību ar tiem (nav darbinieks vai darba ņēmējs), norādīt, kādā statusā speciālistu plānots piesaistīt darbu izpildei.